Приложение № 1

к постановлению

Администрации (Правления) 																Первотаровского казачьего

сельское поселение

от 14.03.2019 года  № 10

ПЛАН

профилактических мероприятий по защите населения и территорий Первотаровского казачьего сельского поселения в период прохождения весеннего паводка на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Основные мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 1. | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод по кювету вдоль обводной дороги с. Первотаровка, особенно с участков, не имеющих уклонов, зачистка сточных канав. | До 31.03.19г. | Глава (Атаман) |
| 2. | Отчистка от снега и льда крыш зданий производственного назначения на территории сельского поселения. | До 31.03.19г. | Глава (Атаман) |
| 3. | Отчистка от снега водопропускных труб, канав. | До 31.03.19г. | Глава (Атаман) |
| 4. | Создание запасов ГСМ для привлечения основных сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего паводка. | До 31.03.19г. | Глава (Атаман) |
| 5. | Осуществлять контроль за качеством питьевой воды, осуществлять контроль за систематическим подвозом питьевой воды из г. Исилькуля в период паводка. | В течение паводкового периода | Глава (Атаман) |
| 6. | Осуществлять контроль за вероятными местами накопления паводковых вод на местности. | В течение паводкового периода | Глава (Атаман) |
| 7. | Вести контроль за сохранностью жилищного фонда | В течение паводкового периода | Глава (Атаман) |
| 8. | Формирование дежурных бригад с необходимой водооткачивающей техникой для реагирования на возникающие нештатные ситуации. | В течение паводкового периода | Глава (Атаман) |
| 9. | Подготовка и проверка систем связи и оповещения. | До 31.03.19г. | Глава (Атаман) |
| 10. | Ежедневный анализ паводковой обстановки с учетом происходящих изменений и предоставление его в ЕДДС. | В течение паводкового периода | Глава (Атаман) |